维

保

施

工

方

案

(维保单位名称)

目录

第一章  施工方案制订	3

第二章 起重机修理	11

## 第一章  施工方案制订

### 一、安全文明施工

我公司保证我方施工人员严格遵守贵公司厂纪厂规，保证不违反相关规定，严格自律；同时我方也将对进厂工作人员进行相关培训，包括贵公司相关规定及维修作业安全知识培训，使此次施工在安全、文明的前提下圆满完成。

确定的安全工作方针是：以甲方为主，防管结全，支管与群管结合，做到文明施工，安全施工确保无大公伤事故。

### 二、施工安全措施

- 工程开工前必须对施工人员进行安全知识教育，每人都应知道安全的重要性。安全第一，预防为主的宗旨。安排一名安全管理员，负责一切安全责任。

- 工人上班必须配戴安全帽、安全带、施工现场须配备灭火器、消防等一切安全工具。

- 工作人员在天车工作时，不准打闹说笑和做一切不安全动作。

- 遵守厂纪厂规和厂内一切制度。

- 上班工作时下面不准有过往行人和车辆来往，必要时可向乙方取得联系后方可进行。

- 下班期间必须清理现场，清除旧料废物、易燃物，以免发生意外事故。

- 工人在行车上作业时，使用的一切工具必须绑上安全绳，以免脱手伤人。

- 如须用电时必须与甲方取得联系，报有关部门接通电源，用后关闭电源，以免发生危险。

### 三、施工组织机构设立

| 姓名 | 职务 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 张庆 | 项目经理 | 整个项目施工，内外协调 |
|  | 技术主管 | 整个工程施工技术、质检 |
|  | 质检员 | 整个工程质量监督、检验 |
|  | 安全员 | 整个工程的施工安全 |

### 四、工期施工内容

我方保证在合同生效后

1、每周检查一次项目：吊钩及附件、钢丝绳、制动器、限位开关。

2、每月检查一次顶目：滑轮组、车轮、金属结构、导轨、电控部分。

3、每半年检查一次顶目：齿轮连轴器、卷筒组。

4、润滑(建立润滑台帐、填写换油、加油记录)

### 五、工程质量保证

起重机在保全检修工期内如果发生任故障和不正常现象均由我单位在技术能力能达到的条件下负责在短期内全部修复。

在保全期间内，如因使用单位操作或机组人员违反操作规程和使用维护说明书的规定，我单位免费培训起重机驾驶人员。我单位不承担因此而造成的经济损失，但我单位可以维修。

### 六、技术服务

如我公司中标：

  - 免费培训起重机驾驶人员和起重机维修人员，并与维修人员建立联系，在维修使用方面，做长期的技术支持。

  - 提供易损件图纸，配套件厂家明细，保证用户易损件、配套件的制造、采购。

  - 我公司长期优先、优惠提供备件和易损件。

### 七、施工管理制度

- 起重机械检修施工本着安全为先、质量第一的原则。

- 施工人员严格遵守业主单位的厂规、厂纪各规章制度。

- 施工人员严禁施工中吸烟喝酒，坚持安全为先。

- 安装前对每件器材进行认真检查，认真检查施工现场，对妨碍物进行拆除或采取临时措施，以保证施工的顺利。

- 在施工区域内设置护栏、围墙、警告标志及守卫设施，确保业主及周边单位个人的安全。

- 对业主人员必须尊重，绝不允许有与业主工作人员发生冲突事件。

- 在工作厂地不得损坏业主方的任何设施、器具。

- 施工人员必须配上岗证、带安全帽、穿工作服、绝缘鞋。

- 施工人员不得在非工作范围内逗留、观看。

- 每工作完毕必须收拾好工具、关闭电源。

- 在工程施工完毕设备、多余材料、垃圾及各种临时工程清除、撤走，保证业主方现场能够安全、清洁的开工。

### 八、施工计划管理

- 工程人员在制定计划时考虑到天气情况及意外因素制定的完工日期应早于要求工期。以防止因不可抗的因素导致不能按期交工。

- 在实施计划中，必需严格按计划时间完成所计划的工作，如果在具体的施工中发现计划不合理应反应给项目经理，项目经理综合考虑给予修改、完善。非不可抗因素外必须按计划安排严格执行。

### 九、设计变更管理

- 对于设计的变更必需由机械及电气工程人员及项目经理合议，保证变更的可行性及正确性。对于大的变更必须针对业主方认可。

- 确定变更方案后由现场工程师及时通知施工人员，同时及时收回旧方案所有的图纸及资料。

### 十、质量管理措施

质量标准和质保体系原材料进公司须经过严格检查，每批材料须附有完整的质量证明材料，在合格的基础上，我公司还要取样进行材质抽查，其手段有化学分析、力学性能试验等，确保原材料的质量。

1、 质量标准人员控制：

1.1 操作者根据生产任务单，准确并熟悉图样及有关技术文件。

1.2 操作者应了解产品性能及各部件的使用功能。

1.3 操作者掌握配用机械设备的使用性能及其它主要参数，正确使用设备。

2.  装配质量控制

2.1 被装配的零件必须具有检验合格标记。

2.2 外购、外配零部件应符合标准规定并有产品合格证。

2.3 装配前应察看零部件主要部位是否有碰划伤、锈蚀等现象，发现不合格品不得装配。

3. 计量器具控制

计量部门应保证装配使用的计量器具的精度、准确度及有效周期。

4. 关键工艺装备控制

关键工艺装备的使用和维护按“工艺装备管理程序”执行。

5. 环境控制

严格执行定期管理，生产现场必须保持整洁。

### 十一、质量标准

| GB3811-1983 | 《起重机设计规范》 |
| --- | --- |
| GB6067-1993 | 《起重机安全规程》 |
| GB/T14405-1993 | 《通用桥式起重机》 |
| GB10183-1988 | 《桥式和门式起重机制造及轨道公差》 |
| GB5905-1986 | 《起重机械试验规范和程序》 |
| GB8918-1988 | 《优质钢丝绳》 |
| GB8923-1988 | 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 |
| GB700-1988 | 《碳素结构钢》 |
| GB4315-1986 | 《起重机电控设备》 |
| GB9286-1988 | 《色漆和清漆漆膜的规划试验》 |
| GB11345-89 | 《钢焊缝和超声波探伤方法和探伤结果的分级》 |
| GB6417－86 | 《金属熔化焊焊缝缺陷分类及说明》 |
| GB5293-85 | 《炭素钢埋弧焊质量技术要求》 |
| GB5117-85 | 《碳钢焊条》 |
| GB3077-88 | 《低合金钢焊条》 |
| JB3092-82 | 《火焰切割质量技术要求》 |
| JB/ZQ4000.3-86 | 《焊接件通用技术条件》 |

未列项目按相应国家有关标准和规范，没有国家标准按行业标准执行。

### 十二、质量保证体系及计划

河南卫华重型机械股份有限公司根据ISO9001：2000编写了《质量保证手册》，并进行了有效的实施。从而确保我公司制造的产品在使用中技术先进、性能可靠、用户满意。下面就质保体系中的有关章节进行简略介绍。

1、质量方针

我公司的目标是为用户提供技术先进、质量可靠的产品，"用户至上、质量第一"是企业的宗旨，用户的需求是我们努力追求的目标。

质量是企业的生命，坚持质量第一，是企业内每个员工必须遵守的工作准则。

2、设计控制

设计是将用户对产品的质量技术要求转化为技术图纸和产品技术规范，它决定了产品的固有质量。

对设计工作的全过程即从制订技术准备计划、设计输入、设计输出、设计验证到技术文件、图纸的发放及使用、更改的各个阶段。进行有效的质量控制，作出了明确规定，以保证产品的适用性，满足合同规定的要求。

3、文件控制

目的是保证在质量体系运行中起重要作用的各个场所使用有效的文件，防止使用作废的文件，同时通过对文件更改的控制，保证文件的适用性。

4、采购

阐述了采购所必须遵循各种要求，以确保采购物资符合相应的质量要求，同时确保所采购物资与文件相符。适用于原材料、外购件、外协件的物资采购。

包括以下内容：对分供方的评定、对分供方的控制、采购文件、采购物资、采购物资的质量认定等。

5、需方提供的产品

为满足本公司与需方双方的利益，本厂对需方提供的产品按规定进行验证和妥善保管。

6、过程控制

工序控制是现场质量的重点，本章叙述了对影响工序质量的主导因素进行有效的控制，以保证产品的制造质量。

7、检验和试验

检验和试验是产品质量形式过程中极其重要的一环，是在合同环境下，保证产品质量关键要素。适用于产品质量形成主要过程的检验和试验。

包含以下内容：进货检验和试验、工序检验和成品检验、最终检验和试验、检验和试验记录、检验人员的资格等方面。并作出了具体规定。

8、检验、测量和试验设备的控制

本公司对所有纳入国家计量的范围的检验、测量和试验设备进行有效标准、维修和控制，以保证它的精确、精度水平。

包括以下内容：检验、测量和试验设备的配置、控置、对计量机构和人员作出了具体规定。

9、纠正措施

纠正措施是为防止现存的不合格、缺陷或其它不合要求的情况再发生，对其产生的原因所采取的措施。

10、搬运、贮存、包装和交付

搬运、贮存、包装和交付是产品形成过程中不可缺少的环节，对保持已形成的质量，发挥产品固有价值有很大的作用。

11、质量记录

质量记录是证明达到了所要求的质量，且在质量体系下有效运行的凭证。

12、培训

培训是使全体员工增强质量意识，掌握提高产品质量的有关知识和技能。

13、服务

我公司坚持"用户至上，质量第一"的质量宗旨，竭诚为用户在整个产品寿命周期内提供有效服务，保证产品能正常使用。

### 十三、安全工作目标

安全工作目标：以甲方为主，防管结合，支管与群管结合，做到文明施工，安全施工，力争大事故频发率0%。，轻伤事故频发率为≤3%。

### 十四、安全管理体系

1、加强班组、公司、工地三级安全管理网络。

2、推行安全岗哨责任制。

3、安全施工标准化（高空作业标准化，临时施工用电标准化，脚手架搭拆标准化，临时设施标准化，安全标识标准化）贯彻与经济挂钩的安全工作责任制。

### 十五、安全保证措施

1、施工人员严格遵守建设单位的厂规、厂纪各规章制度。

2、施工人员严禁施工中吸烟喝酒，坚持安全第一。

3、安装前对每件器材进行认真检查，认真检查施工现场，对妨碍物进行拆除或采取临时措施，以保证施工的顺利。

4、施工场地划线作业，挂施工作业牌，禁止无关人员进入。

5、吊装时，指挥人员应向参加吊装的所有成员详细介绍起升方法、步骤、指挥信号、注意事项以及各个成员所负担的责任。

6、吊装区域如无充足的照明，禁止夜间进行吊装。

7、禁止任何人员随起重机一同起升，也不得沿钢丝绳或滑车下降。

8、没有绝对必要，不得在悬空下修理起升设备及起升工具。

9、起重机在吊装过程中严禁在起重机上逗留或通行。

10、操作工具、劳保用品必须良好，登高工具必须牢固可靠，严禁高空抛投物件。

11、电气、焊割设备由专人看护，严防事故发生，做到安全作业。

### 十六、文明施工管理目标

管理目标：无不文明行为、无不文明语言、以业主为中心、业主的要求就是工作准则。

### 十七、文明施工管理制度和措施

1、所有进厂施工人员必须遵守业主方厂纪厂规。

2、对业主人员必须尊重，绝不允许有与业主工作人员发生冲突事件。

3、在工作厂地不得损坏业主方的任何设施、器具。

4、在施工区域内设置护栏、围墙、警告标志及守卫设施，确保业主及周边单位个人的安全。

5、施工人员必须配上岗证、带安全帽、穿工作服、绝缘鞋。

6、施工人员不得在非工作范围内逗留、观看。

7、每工作完毕必须收拾好工具、关闭电源。

8、在工程施工完毕后我方设备、多余材料、垃圾及各种临时工程清除、撤走，使这部分工程及工地保持清洁，并经甲方验收合格

9、其它制度及措施将在施工过程与以完善，确保工程的施工顺利完工。

## 第二章 起重机修理

### (一)小车轨道修理

根据检测情况，把已磨损超标的旧轨道拆除，拆除工艺按以下工序：

一、轨道安装工序

  - 用气割工具割除轨道两边的压板。

  - 把旧轨道撬起，拆卸轨道接头处的夹板及螺栓，把轨道移到平台上。

  - 用沙轮机把清除原焊接处的毛刺磨平。

  - 为了利旧，已达报废标准进行更新。

  - 测量承承轨梁的直线度，及同截面高度差，如有超标部件，进行火焰矫正，

使承轨梁符合标准要求。

  - 在承轨梁上划轨道准线。

  - 在承轨梁上铺放轨道，并进行接头联接。

  - 调直轨道。

  - 按设定压板间距摆放压板。

  - 二次校直轨道，压板固定。

二、拆卸轨道和安装时应注意事项

1、由于承轨梁是主梁结构的主要部分，如施工中受热进于集中，必然使承轨梁受热变形，所在地以在拆卸气割旧压板时，不易集中割除，割一处应间隔距离不小于2m。

2、在轨道安装时，焊接压板同样会产生一定的热影响区，为此，在焊接压板时，也应采用同样方法，实行间隔焊接压板，把变形量减少到最少为易。

三、轨道安装技术要求

- 小车轨道对称箱形梁在跨端处不得超过±2mm，偏轨箱形梁和桁架梁不得超过±3mm，在跨中处，当S≤19.5m时，不得超过+1mm至+5mm，当S＞19.5m时，不得超过+1mm至+7mm。

- 与小车运行方向相垂直的同一截面上两根小车轨道之间高度差△h应符合k≤2m △h≤3mm  2m＜k≤6.6m  △h≤0.0015k  k＞6.6m  h≤10mm

- 小车轨道局部平面度△h1　h1≤0.001w,W---小车基距。

- 小车轨道的接头处必须对准，轨道中心线的侧向直线度应符合要求（每2m长度内的偏差不得大于1mm），在轨道全长范围内不得超过10mm。

- 轨道中心与轨道梁中心之间的偏差不得超过腹板厚度的一增，当能够保证此腹板具有必要的强度时，允许有较大的偏差。

- 轨道顶面偏差理论位置的倾斜不得超过以下数值，长度方向xgb≤0.003，横向xgb≤0.005

- 轨道头端最短一段不得小于1.5m。

### (二)主要部件修理

根据修前检测各部件睥磨损报废情况进行修理和更换：

一、运行轮组修理装配

1、整套车轮给的拆卸、更换整套车轮组的拆卸须序：

- 卸下车轮轴端联轴器的连接螺栓。

- 卸下车轮组角型轴承箱与端梁连接的坚固螺栓。

- 用起重机的起重螺杆或千斤顶把起重机桥架顶起，使车轮踏面离轨道顶面约10MM

左右，撬动车轮组并沿轨道面将它拉出来以便卸下更换。

- 把预先组装的、新的并带有轴端齿轮联轴器半体的主动车轮组吊运到起重机轨道

上。

- 推入车轮组靠近安装位置，调整千顶使车体缓慢下降，穿入紧固螺栓，拧上螺母，

确保安全。

- 适当紧固水平方向螺栓，再相应紧固垂直方向的螺栓，交替进行，在边紧固的同

时，边扳车轮，检查车轮转动是否灵活，并检查车轮安装的水平垂直偏斜。

- 对准车轮轴端齿轮联轴器半体与减速机从动轴联轴器半体的螺孔，穿入连接螺栓

并坚固。

- 一切正常后，将车体落下。

另一端主动车轮也采用同样步骤进行更换。为了保证两端传动一致，确保起重机运行正常，两端主动车轮必须同时更换。

为了保证两机械传动间隙一致，减速器从动轴端的齿轮联轴器也同时更换。

采用更换整套起重机部件的（快速修理）方法，对于起重机的修理是一种行之有效的办法。这种方法使修理工作安全可靠，停机时间短，生产效率高，不仅适用于换大、小车车轮，也适用于吊钩组、减速器、保护箱等的机、电部件的修理。

2、旧车轮的拆卸，当车轮组自起重机上取下后，可按如下须序进行拆卸。

1）松开螺栓，拿下闷盖，撬开轴端的止动誓圈并卸下锁紧螺母。

2）把车轮组垂直吊起，使带有联轴器半体的一端朝下，放在液压机工作台的垫块上，轴对准压头的中心线。

3）车轮组支承牢靠后，在车上端垫以压块。

4）开动液压机进行试压，逐渐加载，待机件发出“砰”的响声后，说明轴与车轮产生相对运动，可继续慢速加压，直到轴与车轮脱开为止，车轮和上端轴承箱即可卸下。

5）用掳子将半联轴器拉下，卸下通盖，取下锁紧螺母和止动垫圈。

6）用掳子拉下角型轴承箱、轴承和取下通盖和轴套，至此，车轮拆卸完毕。

3、车轮组的装配

1）根据主动轴上的键槽配键。

2）车轮置于工作台的垫块上，主动轴垂直对准车轮孔和键槽，配合面滴油润滑。

3）主动轴上端垫上垫块并对正，开动液压机试压，称妥后，逐渐加压到安装位置为准。

4）轴两端装入轴套，并装入带有螺栓的通盖和带有螺栓的通盖。

5）把用沸油加热了的轴承内环趁热装入车轮轴上，将有轴承的外环和间隔环的角型轴承箱装到轴上。

6）装轴承的内环，套入止动垫圈，紧固锁紧螺母。

7）两端分别装闷盖和通盖，紧固螺栓。

8）将用油加热了的半联轴器趁热用大锤砸到轴上，至此，整套主动车轮组装配完毕。

二、减速机的拆卸检修与装配

1、减速器的拆卸

1）整台减速器的拆卸  如有整台同型号、同传动比的减速机备件时，已损坏的减速器可整台更换。分别卸下减速器高速轴端、从动轴端的连接螺栓，使减速器与传动系统脱开，卸下地脚螺栓后，整台减速器即可卸下。

2）减速器零部件的拆卸

A、把高速轴端和从动轴端的联轴的联轴器连接螺栓卸下，使减速器脱开传动系统。

B、卸下减速器上盖与底座间的连接螺栓，拧紧揭盖螺钉，将减速器上盖掀开，使减速器剖分结合面出现空隙，便于撬动，取下减速器上盖。

C、把减速器的主动轴总成和从动轴总成分别从减速器的底座中取出。

2、减速器的检修

1）减速器箱体接合面的检修   减速器经过一段时间运转后，箱体有时发生变形。箱体接合面处的变形不仅影响齿轮的传动精度，而且会出现漏油现象。因此，必须进行修理。

A、用煤油清洗箱体，清洗接合面上的污垢，油泥等，涂以红铅油使两接合面磨合，每研磨一次刮掉个别高点和毛刺，经过几次研磨后，就可以达到所要求的精度。

B、研磨后，可用塞尺检验接合面的间隙，其值不应超过0.03mm，底面与接合面的平行度误差在1m长度内不应大于0.5mm。

2）齿轮的检修

A、检查齿轮轮齿表面点蚀状况。疲劳点蚀面积沿齿高和齿宽方向超过50%时，应报废。

B、检查齿轮轮齿表面的磨损状况。齿轮磨损后，齿厚会变薄，强度会减小，为了保安全，超过前述报废标准的齿轮，允许用油石或刮刀清除齿端毛刺后继续使用。

3）轴的检修

A、用20倍放大镜检查轴的废劳裂纹，发现裂纹立即更换。

B、齿轮轴允许径向跳动不大于0.02~0.03mm，传动轴的直线度误差不超过0.5mm，当轴的直线度超过此值时，应进行冷矫或热矫（火焰矫正）。

4）漏油的检修

A、减速器的漏油部位  减速器漏油通常发生在如下几处：

a、减速器箱体的接合面，特别是立式减速器尤为严重。

b、减速器各轴的轴端盖，尤其是通盖的轴孔处。

B、漏油的原因分析

a箱体接合面加工精糙，接合不严密。

b箱体变形，接合面和轴承孔发生相应变化，形成缝隙。

c轴承盖与轴承孔的间隙过大，通盖盖内的回油沟堵塞，轴和通盖的密封圈老化变形而失去密封不严。

d油量过多（油面不应超过油针上刻度线）。观察孔处接合面不平，密封垫破损或短缺，密封不严。

C、防止漏油的措施

a刮研减速器接全面，使其相互接触严密，符合技术标准。

b在底座接合面上开回油槽，溢出的油可沿回油槽返回油箱。

c在箱体接合面、轴承端端盖孔以及视油盖等所有漏油部位，涂以液态尼龙密封胶（或其他密封胶）。

d对于具有相对转动的面，如轴与通盖孔，则采用橡胶密封环。

e随着季节温度变化，按规定选择适应的润滑油；

f低速动转的减速器采用二硫化钼作润滑剂，可以消除漏油。

3、减速器的装配

1）装配前必须将所有拆卸的零件和箱体内腔认真清洗干净，不得留有泥沙、金属屑等杂物。

2）轴承装入轴颈时，轴承内圈的端面应紧贴轴肩或定距环，其间隙用0。05mm塞尺检查（塞尺不得通过）。

3）采用单列向心球轴承时，为避免热变形，轴上两上轴承之一与端盖之间须保留0。4±0。2mm的轴向间隙，并由垫片调整间隙。

圆锥滚柱轴向间隙

| 轴承内径（MM） | 轴承间隙（HM） |
| --- | --- |
| ＞50-80 ＞80-120 ＞120-180 ＞180-260 | 80-150 120-200 200-300 250-350 |

- 采用圆锥滚柱轴承时，最好使用原调整垫片，使其轴向间隙符合上表的规定。

- 各轴承内填入足够的润滑脂。

- 减速器出厂时都已作了静面密封，当开箱拆检时应将各接合面上的残余封胶清除干净，并防止接合面碰伤和沾有污物；盖箱前再均匀涂上新的液态密封胶，如高分子液态封胶等，待少许聚合后再合箱。

- 均匀地拧紧各连接螺栓。

- 装配后用手转动高速轴，轴转动必须灵活，不得有卡滞现象。

- 检查齿轮的侧隙，侧隙应符合下表的要求。

- 将经过过滤的润滑油加至油标指示的位置，不得有漏油、渗油现象。

- 检修中如更换了备件，则减速器须重新跑合和经过负荷试运转后方能继续使用。

圆柱齿轮减速器齿轮传动齿侧间隙（MM）

| 两齿轮中心距 | 齿侧间隙 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 8级精度 | 9级精度 |
| 100以下 | 0．1-0．35 | 0．15-0．45 |
| 100-200 | 0．12-0．45 | 0．17-0．60 |
| 200-400 | 0．16-0．60 | 0．21-0．80 |
| 400-800 | 0．24-0．85 | 0．29-1．10 |
| 800-1200 | 0．32-1．20 | 0．37-1．60 |
| 1200-1600 | 0．40-0．60 | 0．45-2．10 |
| 1600-2000 |  | 0．53-2．60 |

三、卷筒拆装工艺

- 卸下钢丝绳压板将钢丝绳卸下。

- 卸下左端通盖的螺栓，使之内齿连接盘分离，在右端卸下轴承座的地脚螺栓，使卷筒组与小车分离，并将卷筒组向右拉出。

- 卸下轴承座的轴承盖和通盖的螺栓，从而可卸下轴承座。

- 卸卷筒轴两端的螺栓取下轴端盖

- 用掳子拉下轴承，取下通盖和套筒。

- 卸卷筒两端的法兰螺栓将内齿连接盘和卷筒毂从卷筒轴上拉出，卷筒即可卸下。

卷筒组的装配则以与拆卸相反的程序进行。装配安装后进行试运转，待各部传动正常，钢丝绳紧固牢靠后，即可正式投产。

在装配过程中，对各润滑部分和加油润滑。

四、修理装配技术要求

1、机械传动装配要求

1．1所有机件必须经检查合格后，方可用来进行装配。

1．2外购件必须有足以证明可以使用的文件。

1．3所有机件的内外表面，在装配前必须清除毛刺、切屑、油污等脏物。

1．4各机件的配合面及磨擦面不允许有损伤情况。如有轻微刻痕，在不影响使用性能的情况下，经技术工程师同意后，允许用油石或刮刀修理。

1．5机件在装配前，互相配合表面需用煤油洗净，干后涂上清洁的润滑油再装。

1．6箱体及各种零件不准有裂纹，与其它零件连接处应紧密，不准有漏油现象。

1．7各种毡垫、密封件，必须很好地起到密封作用，严防漏油。毡圈的装配前，应先浸透油。

1．8润滑管路在装配前必须洗刷干净，装配时用压缩空气吹净管内所有杂物，润滑油管不准有凹痕、柔折、挤压和破裂等现象，以保证管路清洁油脂。

1．9机件装配后，各润滑点应注入按规定牌号和定量的润滑油脂。

1．10开口销穿入后，必须将尾部分开，其分开角度大于90度。

1．11圆锥销和圆柱销，应很好地与孔接触，其接触情况用涂色法检查，实际接触面积应占整修正面面积50%以上，装入后峡谷端伸出长度大致相等，其垂直度偏差不许大于0.5/100。

(施工单位名称)