起 重 机 维 护 保 养 施 工 方 案

一、工程基本概况

略

二、起重机维护施工方案制定

根据贵方设备使用情况，我方计划委派一支技术力量较强的维修队常年驻厂进行全程维护修理，确保起重机作业率100%。

三、起重机维护施工方案实施计划

一）维护保养安全、质量目标

1、特种设备维修保养的安全目标：

1）不发生人身轻伤及以上事故；

2）不发生设备损坏事故；

3）不发生检修现场火灾事故；

4）不发生严重集体违章事件；

5）杜绝无票作业；

6）工作票、操作票合格率达到100%；

7）安全性评价问题整改率达到100%；

2、特种设备维修保养后实现的质量目标：

1）技术监控项目完成率达到100%；

2）缺陷消除率达到100%；

3）检修现场工完、料尽、场地清。

二）维护保养遵循的原则

坚持“安全第一、预防为主”，“应修必修、修必修好”，“厉行节约、杜绝浪费”的基本原则。以安全为基础，以保证特种设备的安全性能为目的，以消除重大缺陷和隐患为重点，严格执行国家有关法律、法规、规程和标准，按照技术协议要求有计划、有步骤、优质高效地完成维修保养工作。

三）质量保证措施

1、建立健全施工管理制度

1）严格执行施工图纸会审制度，施工现场技术交底制度，精心组织，精心施工，以工作质量保证产品质量，从原材料、设备及附材的进厂开始把关，对关键部位和重点工序必须严格把关，严格按施工图纸、施工规范、标准和技术文件进行施工；

2）特殊工种的施工人员必须持证上岗；

3）严格执行质量“三检制”，即自检、互检、专检工作，认真填写检验记录，并签字确认以备存档，对隐蔽工程必须经设备厂方现场指导人员、监理部门和专检人员共同检验确认合格，并做好记录后方可转入下道施工工序。

4）加强技术档案整理、归档制度，切实做到工程完资料清。

四）安全保证措施

1、严格遵守系统安装安全施工技术规程和相关劳动安全条例。

2、所有参与施工人员，必须认真学习本《施工组织方案》，做到心知肚明。牢固树立“安全第一”思想，施工时必须有专人统一指挥，严格开好施工班前会，交代安全注意事项，明确任务，施工方法和质量要求，全过程对施工进行安全大检查，消除事故隐患。

3、施工人员要配戴齐全安全劳动保护用品，正确使用安全带，凡是发现违章者，立即停止其工作。

4、切除厂房上部所有供电电源，并挂“严禁合闸、正在施工”警示牌，待整机维修完成恢复。

5、维修现场设置安全警戒线和隔离墙，确保其他设备的正常运行，并有明显安全警示标语。

6、正确使用吊具并固定牢靠，密切注意安装设备及机具动作情况，特别是起吊设备、钢丝绳及捆扎接头等完好和牢固固定联结情况，制动器的制动可靠情况等。

7、选好吊装着力点及吊装辅助结构，注意行车各部位的正确就位及在空中的正确连接，特别要保证连接件的牢固、有效，符合安装规范。

8、现场电气焊和各种用火场地要有防火措施，所有气割电焊工作必须有专人监护。

9、氧气、乙炔瓶应按国家规定摆放使用。

10、电气维修必须严格按照国家及行业施工安全标准执行。

11、必须设有专职或兼职安全人员。

12、必须按安全要求保证安全施工。

五）维修保养管理承诺

1、维修保养人员接受甲方进行的特种设备安全教育和培训，保证特种设备维保作业人员具备必要的特种设备安全作业知识。

2、特种设备维保人员在作业中，保证严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规程制度。

3、建立健全特种设备安全管理制度和岗位安全责任制度。

4、接受并配合特种设备安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察。

5、在特种设备的维修保养过程中，做好详细的记录，并存档备查。

6、配合甲方做好特种设备的安全性评价工作，发现特种设备存在问题，积极进行整改。

7、所有特种设备维修保养及检修工作，保证执行贵公司的工作票制度。

六）起重机维护保养人员组织

根据贵公司起重机械等特种设备维护清单、维护工程量，我公司计划配备管理人员及维护技术人员40余人。即项目经理1人，技术工程师4人，检验员5人，技术工人30人（其中机械修理工18人，电工8人，电气焊工4人）。

起重机设备维护组织机构图

项 目 经 理

机

械

工

程

师

电气

工

程

师

维修队长

维修一班

维修四班

维修二班

维修三班

七）主要维护保养机械设备及其它工具

1、电气工具

| 序号 | 名称 | 型号、量程 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字万用表 | 3位半及以上 | 6块 |  |
| 2 | 兆欧表 | 500V | 4块 |  |
| 3 | 兆欧表 | 1000V | 4块 |  |
| 4 | 兆欧表 | 2500V | 2块 |  |
| 5 | 钳形电流表 | 0-200A，2位半及以上 | 4块 |  |
| 6 | 单臂电桥 | QJ23 | 1 |  |
| 7 | 双臂电桥 | QJ44 | 1 |  |
| 8 | 测振仪 | 0.001-1.999mm | 4块 |  |
| 9 | 点温计 |  | 2块 |  |
| 10 | 电钻 |  | 4台 |  |
| 11 | 冲击电钻 |  | 2台 |  |
| 12 | 切割机 |  | 2台 |  |
| 13 | 中型电焊机 |  | 3台 |  |
| 14 | 小型电焊机 |  | 4台 |  |
| 15 | 游标卡尺 | 0-150mm | 4个 |  |
| 16 | 游标卡尺 | 0-300mm | 4个 |  |
| 17 | 内径千分尺 | 50-600mm | 4个 |  |
| 18 | 外径千分尺 | 0-25mm | 4个 |  |
| 19 | 外径千分尺 | 25-50mm | 4个 |  |
| 20 | 套筒扳手 |  | 4套 |  |
| 21 | 内六角扳手 |  | 4套 |  |
| 22 | 千斤顶 | 5t | 4个 |  |
| 23 | 千斤顶 | 8t | 4个 |  |
| 24 | 千斤顶 | 20t | 2个 |  |
| 25 | 两爪拉马 | 大、中、小 | 各4个 |  |
| 26 | 三爪拉马 | 大、中、小 | 各4个 |  |
| 27 | 加油枪 |  | 4个 |  |

2、常用工具

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 (套/台) | 检定情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 千斤顶 | 16T(螺旋/油压) | 各4 | 每年按时定检 | 证件齐全 |
| 2 | 千斤顶 | 32T(螺旋/油压) | 各4 | 每年按时定检 | 证件齐全 |
| 3 | 千斤顶 | 60T | 2 | 每年按时定检 | 证件齐全 |
| 4 | 台虎钳 | 200㎜ | 2 |  |  |
| 5 | 断线钳 |  | 4 |  |  |
| 6 | 管子钳 | 250㎜ | 2 |  |  |
| 7 | 弓 锯 |  | 4把 |  |  |
| 8 | 铜 棒 |  | 4根 |  |  |
| 9 | 铆钉枪 |  | 4 |  |  |
| 10 | 重型套筒扳手 |  | 4 |  |  |
| 11 | 扭力扳手 | 预调式 | 4 |  |  |
| 12 | 呆头敲击扳手 | 5.5-105mm | 2 |  |  |
| 13 | 成套梅花扳手 | 英制 | 4 |  |  |
| 14 | 成套梅花扳手 | 公制 | 4 |  |  |
| 15 | 成套内六角扳手 | 英制 | 4 |  |  |
| 16 | 成套内六角扳手 | 公制 | 4 |  |  |
| 17 | 梅花扳手 |  | 4套 |  |  |
| 18 | 划线规 |  | 4个 |  |  |
| 19 | 手用丝锥 | 公制/英制 | 各4 |  |  |
| 20 | 手动弯管机 |  | 1 |  |  |
| 21 | 手提切割机 |  | 2 | 每年按时定检 | 证件齐全 |
| 22 | 电动切割机 |  | 2 | 每年按时定检 | 证件齐全 |
| 23 | 手电钻 |  | 4 | 每年按时定检 | 证件齐全 |
| 24 | 手提角向磨光机 |  | 6 | 每年按时定检 | 证件齐全 |
| 25 | 手提内磨机 |  | 4 | 每年按时定检 | 证件齐全 |
| 26 | 电 焊 机 | 交直流 | 各2 | 每年按时定检 | 证件齐全 |
| 27 | 手拉葫芦 | 1t/2.5t/3t | 各4 | 每年按时定检 | 证件齐全 |
| 28 | 手拉葫芦 | 5t/10t | 各2 | 每年按时定检 | 证件齐全 |
| 29 | 滤油机 | 齿轮油/涡轮机油/空压机油 | 各1台 |  |  |
| 30 | 黄油枪 |  | 4 |  |  |
| 31 | 机油壶 |  | 4 |  |  |
| 32 | 拉马 | 大中小型 | 各2套 |  |  |

3、计量器具

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 (套/台) | 检定情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游标卡尺 | 0-125mm | 4 | 每年定期检定 | 证件齐全 |
| 2 | 游标卡尺 | 0-300mm | 4 | 每年定期检定 | 证件齐全 |
| 3 | 游标卡尺 | 0-500mm | 4 | 每年定期检定 | 证件齐全 |
| 4 | 深度游标卡尺 | 0-100mm | 4 | 每年定期检定 | 证件齐全 |
| 5 | 深度游标卡尺 | 0-300mm | 4 | 每年定期检定 | 证件齐全 |
| 6 | 外径千分尺 | 0-25mm | 4 | 每年定期检定 | 证件齐全 |
| 7 | 外径千分尺 | 25-50mm | 2 | 每年定期检定 | 证件齐全 |
| 8 | 外径千分尺 | 50-125mm | 2 | 每年定期检定 | 证件齐全 |
| 9 | 外径千分尺 | 125-200mm | 2 | 每年定期检定 | 证件齐全 |
| 10 | 外径千分尺 | 200-275mm | 1 | 每年定期检定 | 证件齐全 |
| 11 | 外径千分尺 | 275-325mm | 1 | 每年定期检定 | 证件齐全 |
| 12 | 外径千分尺 | 325-400mm | 1 | 每年定期检定 | 证件齐全 |
| 13 | 百分表（带表架） | 0-10mm | 4 | 每年定期检定 | 证件齐全 |
| 14 | 塞尺 | 0-0.5mm | 4 | 每年定期检定 | 证件齐全 |
| 15 | 钢板尺 | 1000mm | 4 | 每年定期检定 | 证件齐全 |
| 16 | 钢卷尺 | 5m | 10 | 每年定期检定 | 证件齐全 |
| 17 | 钢卷尺 | 30m | 4 | 每年定期检定 | 证件齐全 |
| 18 | 定座角尺 | 63×40/125×80 | 各2 | 每年定期检定 | 证件齐全 |
| 19 | 水平仪 | 150mm | 4 | 每年定期检定 | 证件齐全 |
| 20 | 水平仪 | 300mm | 4 | 每年定期检定 | 证件齐全 |
| 21 | 测温仪 | 红外线 | 2 | 每年定期检定 | 证件齐全 |
| 22 | 测振仪 | 0.005mm | 2 | 每年定期检定 | 证件齐全 |
| 23 | 内外卡钳 | 125mm | 4 | 每年定期检定 | 证件齐全 |
| 24 | 内外卡钳 | 300mm | 4 | 每年定期检定 | 证件齐全 |
| 25 | 转速表 | 0-3000RPM | 2 | 每年定期检定 | 证件齐全 |

九）维修保养安全生产管理制度

1、总则

1）为了认真贯彻国家的安全生产方针、政策、法令法规，必须在安装，维修施工中建立健全各项安全生产管理规章制度。

2）维修班全体职工，必须在各自职责范围之内，落实安全生产规章制度，认真履行职责，努力工作，若有渎职或违章作业违章指挥造成事故的责任者，根据情节轻重，损失大小，给予批评或纪律处分，直到追究刑事责任。

3）厂部每年拿一定资金，作为劳动保护或安全生产中的技术措施经费，确保生产中劳动保护用品或技术措施落实与供给。

4）维修组每月至少1—2次检查施工中各种吊具、安全带、手持电动工具等物品安全性能是否完好，该维护保养的一定修好，防止在施工中造成不安全的因素，出事故。

5）维修组设施工安全监督员一人，队长兼职或有安全意识强的老职工担任，主要职责是在安装、维修施工中查、找、制止一切不安全因素，施工中有权责令某人停止工作，待不安全因素排除或改正后方可继续施工。安全监督员应戴不同色的安全帽或戴袖章有明显标志，提醒他人注意。

6）维修组在施工中出现的违犯安全操作规程的事故或事故苗子应组织分析会，应做到“三不放过”。即查不清原因不放过，出事故者不接受教育不放过，不制定有效措施不放过。

7）维修组长现场指挥施工中一定要认真执行防火、防爆、防止重大人身事故发生，防止施工颠倒、明火作业，与易燃易爆的作业同时施工。

8）维修组应经常组织职工学习安全生产技术常识，包括电气安全技术常识及一般事故处理方法，发现违章作业行为应及时制止和教育，消除一切事故隐患。

2、维修安全操作规程

1）安全为了生产，生产必须安全，安装施工中一定要树立“安全第一”的思想，各岗位的操作者一定严格遵守操作规程和各项规章制度。

2）工作重要按规定戴好个人防护用品，戴好安全帽，登高作业者，在无防护栏杆或可靠安全措施的情况下，系好安全带。

3）施工中使用的手持电动工具必须绝缘可靠，并有良好的接地措施，手持灯和局部照明装置必须使用安全电压（36V），加装触电保安器。

4）在易燃易爆地方严禁吸烟和明火作业，班后离开现场应切断电源、气源、熄灭火种，并作好防雨措施。

5）对安装维修起重设备，应了解其设备的技术性能，有关技术参数和特殊要求，制定安装维修工艺，并检验和了解零部件质量状况，对外购件和标准件应有合格证明，对关键件使用的原材料应有原始化验合格单。

6）施工中的较大的零部件、安装吊运过程中应有合适吊具和绑挂部位或方法，不得超载和损伤零部件外观，应合理指挥吊车司机起落，高空施工人员应与地下工作人员配合好，防止一切不安全因素造成事故。

7）看清图纸，熟悉工艺，装配中应注意安装部件清洁度，加油润滑部位应按技术要求加入适量的润滑油。

8）安装施工中严格按照国家标准GB6067-85标准规定项目和要求，对照检验主要零部件是否合格，对于不合格件和部位向有关部门提出或更换，确保安装质量。

9）整机安装维修完毕应作好自检和经专职检验人员验收后，再试空车空载运行，调试完毕再进行分级重载试车，达到重载试车达标后才能移交。

10）在组装、空载试车、负荷试车等过程中都要作文字记录，该记录会签后，保存入档备查，再签字移交。

3、安全保护措施

1）凡参与安装、维修人员应经专业培训，并取得资格证方可上岗工作。

2）具备一定当的专业技能、熟悉本职安全操作规程，并有较强安全意识。

3）现场施工人员备齐应有安全保护用品。如安全帽、安全带、绝缘鞋、手套、工作服等用品。

4）班前、班后讲安全，施工中应服从安全监督员指挥和劝阻，一旦发生事故苗子，要及时组织有关人员分析原因，采取措施，杜绝一切重大事故发生。

5）公司各级领导，要重视安全生产，落实安全生产措施实施，按时发放各种保护用品，应保质保量供给生产所需要用品。

四、起重机维护保养内容及其操作方法

一）对特种设备采用定期维修保养内容

1、日常维护保养执行国家《特种设备安全监察条例》的要求，每5日进行一次清洁、润滑、调整和检查，并做好专用记录。

2、对正在使用的特种设备，实行日检主要检查电气线路、电器柜、电气开关是否灵敏、可靠、是否有老化现象，检查钢丝绳是否有断丝、扭曲现象，检查制动器是否灵活可靠，检查吊钩转动是否灵活、有无裂痕和损伤，各转动部位定期规定加油润滑。并认真做好检修、检查日记。

3、特种设备的定期检查按表1-8进行。

表1                       行车月维修保养内容

| 检 查 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 运行 轨道 | 1、运行范围内障碍物 | 运行范围内与建筑物及其它设备的最小间距应不小于100mm |
|  | 2、轨道端部止挡及连接螺栓或焊缝 | 轨道端部止挡不准有变形，破损等缺陷，其连接螺栓不得松动。采用焊接连接焊缝不得有裂纹。 |
|  | 3、固定轨道的连接螺栓 | 螺栓不得有松动。 |
| 按钮 装置 | 1、外观 | 外观及绝缘物不得有损伤。 |
|  | 2、悬挂电缆 | 电缆上、下两端固定应牢固可靠不得有破损、断线等缺陷，须保证绝缘。 |
| 电磁接触器 | 动作状态 | 触点的接触和打开动作应灵敏，不得粘连。 |
| 起升限位器 | 动作状态 | 动作灵敏可靠，应调节到吊钩在上升限位时吊钩装置最高点与卷筒间距离不小于50mm。 |
| 吊钩 装置 | 1、吊钩 | 目测不得有裂纹、异常磨损和钩口异常变形。 |
|  | 2、轴承 | 回转应灵活、平滑。 |
|  | 3、吊钩螺母 | 锁紧装置不得有松动。 |
|  | 4、滑轮 | 滑轮槽不得有异常磨损，轮缘完整，不得有损伤。 |
|  | 5、外观 | 滑轮罩壳不得有磨损，挡轴板、档圈及销不得有松动，钩口闭锁装置应正常。 |
| 钢丝绳 | 1、绳端固定状态 | 钢丝绳各尾端固定应牢固可靠，不得有异常。 |
|  | 2、外观 | 不得有扭结、灼伤及明显的松散、腐蚀等缺陷，绳上应有润滑油脂。 |

表2                    行车季度维修保养内容

| 检 查 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 运行 轨道 | 1、运行范围内障碍物 | 运行范围内与建筑物及其它设备的最小间距应不小于100mm |
|  | 2、轨道端部止挡及连接螺栓或焊缝 | 轨道端部止挡不准有变形，破损等缺陷，其连接螺栓不得松动。采用焊接连接焊缝不得有裂纹。 |
|  | 3、固定轨道的连接螺栓 | 螺栓不得有松动。 |
| 按钮 装置 | 1、外观 | 外观及绝缘物不得有损伤。 |
|  | 2、悬挂电缆 | 电缆上、下两端固定应牢固可靠不得有破损、断线等缺陷，须保证绝缘。 |
| 电磁接触器 | 1、动作状态 | 触点的接触和打开动作应灵敏，不得粘连。 |
|  | 2、触点 | 不得有严重磨损及磨耗。 |
| 起升限位器 | 动作状态 | 动作灵敏可靠，应调节到吊钩在上升限位时吊钩装置最高点与卷筒间距离不小于50mm。 |
| 电缆 | 外观 | 不得有外伤，异常的弯曲或扭转，老化等缺陷。 |
|  | 装配状况 | 电缆与开关的连接不得有松动，吊线环不得脱离滑道，支承钢丝两端不得有松动。 |
| 吊钩 装置 | 1、吊钩 | 目测不得有裂纹、异常磨损和钩口异常变形。 |
|  | 2、轴承 | 回转应灵活、平滑。 |
|  | 3、吊钩螺母 | 锁紧装置不得有松动。 |
|  | 4、滑轮 | 滑轮槽不得有异常磨损，轮缘完整，不得有损伤。 |
|  | 5、外观 | 滑轮罩壳不得有磨损，挡轴板、档圈及销不得有松动，钩口闭锁装置应正常。 |
| 制动器 | 起升机构的制动环或制动片 | 锥形制动磨损量不得大于原厚度的50%，且不大于轴向调整量的最大值。制动片的磨损不大于原厚度的50%。 |
| 钢丝绳 | 1、绳端固定状态 | 钢丝绳各尾端固定应牢固可靠，不得有异常。 |
|  | 2、外观 | 不得有扭结、灼伤及明显的松散、腐蚀等缺陷，绳上应有润滑油脂。 |
| 齿轮油状况 |  | 开式齿轮表面应定期加油脂，闭式齿轮应定期加机油。 |

表3                    行车年维修保养内容

| 检 查 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 运行 轨道 | 1、运行范围内障碍物 | 运行范围内与建筑物及其它设备的最小间距应不小于100mm |
|  | 2、轨道端部止挡及连接螺栓或焊缝 | 轨道端部止挡不准有变形，破损等缺陷，其连接螺栓不得松动。采用焊接连接焊缝不得有裂纹。 |
|  | 3、固定轨道的连接螺栓 | 螺栓不得有松动。 |
|  | 4、轨道接头焊缝 | 焊缝不得有裂纹等缺陷。 |
|  | 5、轨道磨损 | 轨道与车轮踏面及轮缘接触处不得局部异常变形及磨损。 |
| 按钮 装置 | 1、外观 | 外观及绝缘物不得有损伤。 |
|  | 2、悬挂电缆 | 电缆上、下两端固定应牢固可靠不得有破损、断线等缺陷，须保证绝缘。 |
|  | 3、触点 | 触点不得有严重磨损。 |
|  | 4、接线及接地 | 接线应牢固可靠，连接螺栓不得有松动。 |
| 电磁接触器 | 1、动作状态 | 触点的接触和打开动作应灵敏，不得粘连。 |
|  | 2、接地螺栓 | 不得有松动现象。 |
|  | 3、触点 | 不得有严重磨损及磨耗。 |
| 起升限位器 | 1、动作状态 | 动作灵敏可靠，应调节到吊钩在上升限位时吊钩装置最高点与卷筒间距离不小于50mm。 |
|  | 2、触点 | 动作准确、灵敏，不得有损伤及严重磨损。 |
|  | 3、接地螺栓 | 不得有松动现象。 |
| 滑 线 |  | 滑线不得有严重锈蚀和油垢，支撑安装应牢固，滑线不得有明显的下挠。 |
| 电缆 | 1、外观 | 不得有外伤，异常的弯曲或扭转，老化等缺陷。 |
|  | 2、装配状况 | 电缆与开关的连接不得有松动，吊线环不得脱离滑道，支承钢丝两端不得有松动。 |
| 吊钩 装置 | 1、吊钩 | 目测不得有裂纹、异常磨损和钩口异常变形。 |
|  | 2、轴承 | 回转应灵活、平滑。 |
|  | 3、吊钩螺母 | 锁紧装置不得有松动。 |
|  | 4、滑轮 | 滑轮槽不得有异常磨损，轮缘完整，不得有损伤。 |
|  | 5、外观 | 滑轮罩壳不得有磨损，挡轴板、档圈及销不得有松动，钩口闭锁装置应正常。 |
| 制动器 | 1、起升机构的制动环或制动片 | 锥形制动磨损量不得大于原厚度的50%，且不大于轴向调整量的最大值。制动片的磨损不大于原厚度的50%。 |
|  | 2、运行机构的平面制动环 | 平面制动环的磨损量不大于原厚度的50%。 |
|  | 3、制动环的外观 | 制动环的外观不得有裂纹和损伤。 |
| 运行 小车 | 1、墙板 | 连接螺栓不得有松动。 |
|  | 2、车轮 | 踏面和轮缘不得有异常磨损和伤痕。 |
| 钢丝绳 | 1、绳端固定状态 | 钢丝绳各尾端固定应牢固可靠，不得有异常。 |
|  | 2、外观 | 不得有扭结、灼伤及明显的松散、腐蚀等缺陷，绳上应有润滑油脂。 |
| 集电器 | 1、工作状况 | 集电器轮回转应灵活，不得有明显磨损。 |
|  | 2、外观 | 连接螺栓不得有松动，绝缘体不得松动和破损，弹簧不得失去弹性。 |
| 齿轮油状况 |  | 开式齿轮表面应定期加油脂，闭式齿轮应定期加机油。 |

二）起重机检查项目内容及判定标准

1、机构的维护、检查与调整

1.1、起升机构

桥式起重机起升机构的检查项目、内容、判定标准列于表1。对于起升机构中的与运行机构中相同的零部件、设备，如电动机、联轴器、减速器、轴、轴承、同型号的制动器等的检查，可参照表2中相应项目、内容及判定标准。

1.2、桥式起重机运行机构检查维护

桥式起重机和小车运行机构的检查项目、内容和判定标准列于表2。

表1  起重机起升机构检查项目、内容及判定标准

| 检查项目 |  | 检查内容 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制 动 器 | 机械制动器（一部分进口机型设置） | 检查油量是否适合，是否漏油；机架有无裂纹与开裂；棘爪和棘轮啮合状态是否有异常、损坏、磨损；齿轮是否有损伤、裂纹与磨损；机架安装是否有松动或脱落；油液是否清洁 | 油量合适，不漏油；无裂纹与开裂；下降时可靠啮合，无裂纹、损坏与明显磨损；齿轮五磨损；齿轮无磨损，啮合正常；机架无松动、脱落；油液无明显污染 |
| 卷筒装配 | 卷筒 | 检查有无裂纹、变形与磨损；钢丝绳固定部分有无异常；钢丝绳脱槽痕迹，卷筒安装连接紧固 | 无裂纹、无明显变形与磨损；正常；无脱槽痕迹。无松动、脱落 |
|  | 轴和轴承 | 检查有无裂纹、变形、磨损；轴端挡板有无变形与松动。转动卷筒了，检查轴承有无异常杂音、发热与振动；润滑情况 | 无裂纹、明显变形与磨损；无变形松动、无异常振动、发声、发热；润滑良好 |
| 滑轮组 | 滑轮 | 检查有无裂纹、缺损、磨损；槽绳有无异常；有无钢丝绳脱槽痕迹；压板及定位销轴是否松脱 | 无裂纹、明显变形与磨损；无异常磨损；无脱落痕迹；无松脱 |
|  | 轴及轴承绳挡、平衡滑轮等 | 检查有无裂纹及磨损；润滑情况；转动滑轮，有无声响和回转质量偏心 检查脱槽、脱落、变形、裂纹 | 无裂纹、明显磨损；无异常声响和质量偏心 无脱落、脱槽、变形、裂纹 |
| 钢丝绳 | 钢丝绳结构等 | 检查钢丝绳结构、直径是否与设计相符；吊具在下极限位置时，检查卷筒上的安全圈数 | 与说明书完全相符；要求有2圈以上安全圈 |
|  | 钢丝绳 状 态 | 检查钢丝绳有无断丝、断股、露芯、扭结、腐蚀、湾折、松散、磨损；高温环境使用钢丝绳应检查结构是否正确；尾端加工及固定是否正确；有无跳槽现象；有无附着尘、沙子、杂质、水分 | 1个捻距不得有10%以上的断丝，绳径不得小于公称尺寸93%。不得有缺陷，且固定牢靠；无跳槽；不粘沙子、尘土及杂质、水分 |
|  | 钢丝绳安装 使用 | 检查钢丝绳是否与结构碰擦；与各滑轮的借差状况 | 不得碰擦；不得有明显的磨损、压偏、松散 |
| 吊 具 | 吊钩 | 检查吊钩有无裂纹、变形与磨损；转动吊钩。轴承及螺纹部位有无异常声响；；钩口有无异常变形；轴承等润滑情况 | 无裂纹、明显变形与磨损；转动平稳、无异常声响；无异常变形；润滑良好。给油适量 |
|  | 葫芦板、 连接件 | 检查葫芦板、连接件的紧固，要求无松脱；销、轴、侧板无变形；钢丝绳防脱装置功能正常。无裂纹、变形；吊钩组无磨损、变形 | 紧固可靠、安全、无松脱；无变形；功能正常且无变形、裂纹；无磨损、变形 |
|  | 抓斗 | 所有结构与零件无变形、裂纹；转动件运动灵活；斗口闭合严密，无明显磨损 | 无变形、裂纹；转动灵活；抓散粒物料无严重渗漏、磨损正常 |

表2     起重机和小车运行机构检查项目、内容、判定标准

| 检 查 项 目 |  | 检 查 内 容 | 判 定 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电动机 | 安装底座 | 安装底座有无裂纹；连接有无松动、脱落 | 无裂纹、无松动或脱落 |
| 联 轴 器 | 键和键槽 | 检查键有无松动、出槽及变形 检查键槽有无裂纹及变形 | 无松动、出槽及明显变形 无裂纹及明显变形 |
|  | 传动器 | 转动联轴器，检查有无径向跳动、端面摆动 | 无明显径向跳动和端面摆动 |
|  | 橡胶联轴器 | 检查变形与磨损程度 | 不得有超过报废极限 |
|  | 齿形联轴器 | 检查润滑情况，是否漏油 是否有异常响声 | 给油适当，不漏油 无异常声响 |
|  | 螺栓及螺母 | 检查螺栓、螺母有无松动与脱落 | 无松动与脱落 |
| 制 动 器 | 制动器 | 检查制动器工作情况 | 工作正常，发挥效能、不偏磨 |
|  | 脚踏制动器（进口机型设置） | 检查踏板空隙及踩下时与底板间间隙是否正常，杠杆系统有无松动或错位 | 空间和间隙要适当；不得有松动与错位 |
|  | 液压制动器 | 检查液压高度及有无漏油 检查工作缸的功能、损伤、泄露 | 油量适当，无泄露 动作正常，不得有损伤和泄漏 |
|  | 电磁制动器 | 检查电磁铁动作情况 | 动作平稳无冲击、无异常噪声，无异臭 |
|  | 推杆制动器 | 检查推杆有无弯曲变形、油量、泄漏 | 不得有明显弯曲，无松动与脱落 |
|  | 液压圆盘 式制动器 | 检查油量及漏油情况，连接与紧固件安装 | 油量适当，无漏油，无松动与脱落 动作正确，部件不得有严重磨损或损伤 |
|  | 电磁圆盘 制动器 | 检查电磁铁工作状态 检查工作件有无异常磨损与损伤，圆盘安装有无松动 | 动作平衡，无异常噪声和异臭 动作正确，无明显磨损与损伤、无松动 |
|  | 制动轮与 制动瓦 | 检查制动轮安装件有无松脱，摩擦片有无剥落、损伤及偏磨；弹簧是否老化，制动轮有无裂纹、磨损及缺损；制动间隙是否合适 | 无松动；无剥落、损伤及偏磨；无老化；无裂纹、损伤，磨损正常；制动间隙合乎要求 |
|  | 行程和制动力矩调节机构 | 检查行程和制动力矩调节机构有无异常；拉杆、销轴、杠杆及螺栓有无裂纹、弯曲变形与磨损 | 调节器适当，动作平稳；无裂纹、变形及明显磨损 |
|  | 安装螺栓、销轴 | 检查螺栓、螺母与销轴有无松脱 | 无松脱 |
| 减 速 器 | 齿轮箱体 | 检查有无裂纹、变形及损伤；安装连接有无松动与脱落；油量、油品、油质；漏油 | 无裂纹、明显变形与损伤、无松动与脱落；油量适当，无污染；无漏油 |
|  | 齿轮 | 检查有无异常声响、发热和振动；齿面有无磨损及损伤；轮毂、轮盘、轮齿有无裂纹，变形及损伤；键有无松动、出槽及变形将；键槽有无裂纹与变形；轮齿接触和啮合状态有无异常；润滑情况 | 无异常声响、发热、振动；无明显磨损与损伤；无裂纹和变形及损伤；无松动出槽和明显变化；无裂纹变形；齿面接触良好。啮合深度适度；润滑良好 |
|  | 齿轮罩壳 | 检查有无裂纹、变形与损伤；连接与安装有无松脱 | 无裂纹、明显变形与损伤；无松脱 |
| 轴 | 转轴、心轴、传动器 | 检查有无变形与磨损；转动轴是否有振摆；键及键槽松动、变形、裂纹 | 无变形和明显磨损；无明显振摆；无松动、变形、裂纹 |
| 轴 承 | 轴承装配 滚动轴承 | 检查有无裂纹与损伤；润滑状况 检查在空载和负载工况下有无异常振动、发热、噪声 | 无裂纹、损伤；润滑良好 无异常振动、噪声和明显的发热 |
|  | 滑动轴承 | 检查轴承有无磨损；在空载和负载工况下是否烧损及发热 | 无明显磨损；不得有烧损或明显升徒变 |
| 检查项目 |  | 检查内容 | 判定标准 |
| 车 轮 组 | 轮缘 | 检查有无裂纹、缺蚀、变形、磨损 | 无裂纹、缺蚀、明显变形、磨损 |
|  | 轮毂及轮盘 | 检查有无裂纹、变形、磨损及损伤 | 无裂纹、明显价变形、磨损、损伤 |
|  | 车轮踏面 | 检查踏面有无磨损：主动车轮以及从动车轮直径误差；坚持裂纹、变形、踏面表面剥落 | 无明显磨损；轮径误差值应符合相应标准；无裂纹与变形；无剥落 |
|  | 轮毂内轴承 | 检查滑动轴承的润滑情况；空载和负载工况时的异常振动、噪声、温升 | 无异常 正常 |
|  | 车轮轮毂与端梁侧板之间的贴板 | 检查有无摩擦、磨损；装配精度 | 无磨擦、磨损、安装良好 |

2、轨道的检查

桥式起重机和小车的轨道，一般要求每年检查与调整2～4次。轨道是起重机或小车平稳运行的基础，随着起重机运行时产生的冲击和振动，可能引起轨道安装的松动、连接件脱落、变形、裂纹、精度指示超差。这些缺陷反过来又影响起重机或小车的正常运行。通过检查和调整，可以为保证起重机的正常运行提供条件。轨道主要的检查项目、检查内容、判定标准列于表3。

表3    轨道检查项目、内容及判定标准

| 检查项目 |  | 检查内容 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轨 道 | 钢轨 | 检查有无裂纹、头部下陷、变形、侧面磨损 | 无裂纹、明显下陷、变形及严重磨损 |
|  | 钢轨紧固螺栓 | 检查连接螺栓有无松动及脱落 | 不得有松动与脱落 |
|  | 连接板及垫板 | 检查连接螺栓有无松动、脱落；连接板和垫板有无移位、缺陷或脱落 | 无松动脱落；不得有移位、缺陷及脱落 |
|  | 缓冲器及车挡 | 检查有无损伤及错位；安装有无松动、脱落 | 无损伤、错位；无松动、脱落 |
|  | 钢轨接头 | 检查焊缝有无裂纹与开裂 | 不得有裂纹、开裂 |
|  | 钢轨焊接安装 | 检查焊缝有无裂纹与开裂 | 不得有裂纹、开裂 |
|  | 几何尺寸误差 | 检查规矩、轨道中心线、轨顶高等偏差 | 各偏差应不得超过规定值 |

根据检查结果，可以对轨道的压板、鱼尾板、螺栓等进行必要调整。如果确定小车轨道需要更换，不允许使用氧气—乙炔火焰切割轨道、压板或焊缝。防止火焰切割时对主梁上盖板局部加热引起的主梁变形。可用电动砂轮或其他工具铲开焊缝与拆卸轨道。

检查时要对轨道上的油污及时清除，防止起重机和小车运行时产生车轮打滑现象。

3、供电、电气元件及控制系统检查

桥式起重机的供电装置、驱动装置（电动机）、电气元器件、控制及操纵系统的检查项目、内容、判定标准列于表4。

表4  起重机电气、控制系统检查项目、内容、判定标准

| 检查项目 |  |  | 检查内容 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动机 | 绕组 |  | 检查绝缘电阻；有无发热 | 绝缘电阻值规定范围内 |
|  | 轴承 |  | 检查润滑情况与异常响声 | 润滑良好和无异常声响 |
|  | 滑环 |  | 检查有无变色、裂痕、接线头有无松动 | 无明显变色、伤痕、破裂或松动 |
|  | 电刷及导线 |  | 检查有无磨损和松动；压力；附着碳粉；转动电动机轴有无火花 | 无明显磨损、松动、压力适当；无附着碳粉；无火花 |
| 集 电 装 置 | 滑线及滑车轨道 | 电源滑线、集电轨道 | 检查有无变形、磨损、损伤；张紧装置动作是否正常；滑线与滑块的接触情况；绝缘子支承有无松脱 | 无明显变形、磨损、损伤；张紧正常；接触良好；无松脱 |
|  |  | 壳、盖、罩子 | 检查有无损伤与变形；防触电装置是否正常 | 无损伤与明显变形；与滑线有足够间距 |
|  |  | 绝缘集电器 | 检查绝缘集电器的接线有无异常 | 电缆心线、接头及外壳要可靠连接 |
|  |  | 绝缘子 | 检查有无脱落与松动、破裂与污垢 | 无脱落松动、破裂与污垢 |
|  | 集电器 | 机械部分 | 检查有无磨损与损伤；润滑是否良好 | 无明显磨损、损伤；润滑良好 |
|  |  | 弹簧 | 检查有无变形、腐蚀及疲劳损伤 | 无变形、无明显腐蚀及疲劳损伤 |
|  |  | 接线与绝缘 | 检查接线有无断线，绝缘子是否破损、污秽 | 无断线或破损、污秽 |
|  |  | 接头螺栓 | 检查紧固部分有无松动脱落 | 无松动脱落 |
|  | 供电电缆 | 绝缘层 | 检查有无损伤 | 无损伤 |
|  |  | 联接处 | 检查紧固部分有无松动与脱落 | 无松动脱落 |
|  |  | 电缆及导向装置 | 检查电缆拉伸部分有无弯曲、扭曲及损伤；电缆导向装置动作情况 | 无弯曲、扭曲及损伤情况；动作平稳 |
| 检查项目 |  |  | 检查内容 | 判定标准 |
| 电 气 元 件 及 控 制 系 统 | 开关 | 开关、接触部分与保险器 | 检查开关动作有无异常、外形有无破损；接触部分铰链和夹子的压力是否适合；保险器安装及容量是否合适 | 动作正常、无破损；接触压力适当，安装正确，容量合适 |
|  | 接触器 | 触头 | 检查触头接触压力及接触面破损 | 接触面无间隙及脱开时彻底 |
|  |  | 弹簧 | 检查有无损坏、变形、腐蚀以及疲劳老化 | 无损坏变形，明显腐蚀和疲劳老化 |
|  |  | 可动铁芯 | 检查铁芯吸合面有无附着物；工作时有无异常声响，屏蔽线圈有无断线；检查限位块有无磨损及损伤；断路时有无间隙 | 无附着物；无异常声响或断线；无明显磨损及损伤；无间隙 |
|  |  | 消弧线圈 | 检查紧固部分有无松动 | 无松动 |
|  |  | 消弧栅 | 检查是否在原位置；是否烧损 | 应在原定位置；无明显烧损 |
|  |  | 紧固件 | 检查有无松动 | 无松动 |
|  | 继电器 | 弹簧 | 检查有无弯折、变形、腐蚀、疲劳损伤 | 无弯折、变形、明显腐蚀或疲劳损伤 |
|  |  | 时间继电器 | 检查其限时功能 | 限时准确 |
|  |  | 阻尼延时器 | 检查油筒是否脱落、漏油；油量及油质 | 无脱落、漏油；油量及油质正常 |
|  |  | 接触片 | 检查接触面有无损坏及磨损 | 无明显损坏与磨损 |
|  |  | 操作机构及操作试验 | 用手操作，检查动作状态 | 动作要正常 |
|  | 内部配线 |  | 检查连接端子连接情况；配线及绝缘有无污损、劣化；电线引入管口有无异常 | 无松动脱落；无损伤、污染及劣化；无损伤或明显劣化 |
|  | 紧固连接 |  | 检查紧固件有无松脱 | 无松脱 |
|  | 触电保护装置 |  | 检查触电保护装置有无异常 | 设备无破损、脱落、变形、劣化 |
|  | 控制器操作开关 | 动作状态 | 检查动作状态是否正常；零位限制器及手柄动作是否正常 | 动作平稳；限制器和手柄停止位置要牢靠 |
|  |  | 离合片及离合辊 | 检查接触压力；紧固件有无松动；离合辊润滑情况 | 接触时完全，脱离时彻底；无松动；给油正常 |
|  |  | 复位弹簧 | 检查有无折损、变形、腐蚀及疲劳损伤 | 无折损、变形、明显腐蚀及疲劳损伤 |
|  |  | 轴承及齿轮 | 检查润滑情况 | 给油适量，润滑正常 |
|  |  | 接触片及触头 | 检查接触面有无破坏及磨损；接触片接触深度 | 无明显破坏磨损；应完全接触 |
|  |  | 绝缘棒 | 检查有无裂纹、污损 | 无裂纹与明显污损 |
|  |  | 动作方向显示板 | 检查有无损伤及污染 | 显示明显，无明显污损 |
|  |  | 电线引人 | 检查电线引入管口有无异常 | 无损伤或明显劣化 |
|  |  | 悬垂开关 | 检查动作情况；有无损伤、污染；如为金属外壳，检查外壳与地线有无松动；橡套电缆是否承受不必要的外力；外壳、盖、悬垂保护装置有无异常 | 动作正常；无损伤与污染；无松动；无额外受力；无破损 |
| 检查项目 |  |  | 检查内容 | 判定标准 |
| 电气元件及控制系统 | 电阻器 | 端子 | 检查紧固件有无松动 | 无松动 |
|  |  | 电阻片 | 检查有无裂纹、损伤；各片间有无接触；有无松动；端子附近接线及绝缘是否过热烧损；绝缘体上是否积尘 | 无裂纹、损伤；无接触；无松动；无烧坏；不得堆积粉尘 |
|  |  | 绝缘子 | 检查有无破裂、污损 | 无破裂与明显污损 |
|  |  | 连接紧固 | 检查紧固件有无松动 | 无松动 |
| 线路及通讯 | 机内明线 |  | 检查保护层有无损伤；有无过紧、扭曲、线夹松动现象 | 无损伤；不应过紧，扭曲、松动等 |
|  | 照明及信号灯 |  | 检查照明亮度是否合适；接头部分有无松动；紧固件是否松动；灯泡和防护装置有无破损 | 确保仪表和操作部分有充足的亮度；无松动；无松动；无破损 |
|  | 通讯装置 |  | 检查通话设施功能 | 要求通话正常 |
|  | 电路绝缘电阻 |  | 测定配电电路各支路绝缘电阻有无异常 | 绝缘电阻值应在规定的范围之内 |

三）电动葫芦检查项目内容及判定标准

电动葫芦一般作为单梁桥式起重机（或梁式起重机）的小车使用。通常将电动葫芦的检查列入桥式起重机检查之列。电动葫芦的检查也可以分为日常检查、每月检查、年度检查。

1、日常检查

电动葫芦的日常检查包括以下内容：

1）地面操纵时，观察操作者行走范围内有无障碍物；运行轨道上是否有异常现象。

2）手电门上下、左右、前后动作是否灵敏可靠，电动葫芦空载运行有无异常响声。

3）制动器是否灵活可靠。

4）吊钩在圆周和垂直方向转动是否灵活。

5）吊钩组的滑轮转动是否灵活。

6）吊钩止动螺母防松有异常现象。

7）钢丝绳是否脱开滑轮轮槽。

8）钢丝绳是否正确缠绕在卷筒绳槽内。

9）钢丝绳润滑是否良好。

10）吊具和限位装置是否正常、可靠。

2、月度检查

电动葫芦的月检查项目、考核标准及说明见下表。根据电动葫芦各部分结构在起重机安全运转中的重要程度、保养难易、使用频繁程度、是否易损件以及其维护性等多个方面来确定检查日期。一般可以分为3个等级，即：

I级-------在运转安全上必须保证的部分，规定每月必须检查1次。

II级------为保证电动葫芦正常运转需要重点检查保养的部分，规定每3个月必须检查1次。

III级-----对于电动葫芦在长期使用过程中磨损和破坏（失效）程度较轻（小）的部分，每6个月检查1次。

月度检查中达不到考核标准的项目，应根据现场情况及时进行调整、修复、报废、更换处理。

电 动 葫 芦 月 检 项 目

| 检 查 项 目 |  | 考 核 标 准 及 说 明 | 等 级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行轨道 | 运行范围内的障碍物 阻进器的变形、破坏及连接螺栓或焊缝工字钢轨道固定螺栓 工字钢轨道接头及固定焊缝 轨道的异常磨损 | 电动葫芦在运行范围内与土建及其它设备最小间隔≥100mm 阻进器不得有变形、破损等缺陷，采用螺栓连接时螺栓及紧固件不应有松动，采用焊接时焊缝不应有龟裂 不得有松动、脱落 焊缝不得有裂纹、龟裂等缺陷 工字钢与车轮踏面、轮缘接触处不得有局部异常变形及磨损 | Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅲ Ⅲ |
| 按钮开关∧手电门∨ | 手电门外观 手电门悬挂电缆 操作按钮联锁装置 开关触点 接地螺钉 | 外壳及绝缘物不得有损伤 悬挂电缆上下端固定要牢固可靠，不得有破损处，不得有断线，要保证绝缘 上----下、左----右、前----后、各组按钮联锁要可靠，同时按一组按钮，应保证电动葫芦不动作 不得有磨耗及损伤 不得有松动，地线要接牢 | Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅲ |
| 交流接触器 | 触点状态 触点动作 接线固定连接螺钉 | 不得有严重的损伤及磨耗 触点接触、打开动作要灵敏，不得有粘连 不得有松动、脱落 | Ⅱ Ⅰ Ⅲ |
| 限位器 | 动作状态 触点动作 动作位置 接线固定连接螺钉 | 无异常 动作应灵敏可靠 重锤式应调节到保证吊钩装置的上极限位置距卷筒外壳≥50mm 不得有松动 | Ⅰ Ⅲ Ⅰ Ⅲ |
| 电缆 | 外表 悬挂状态 吊线环 电缆的连接 支承钢丝 | 不得有破裂、损伤、芯线外露 无异常弯曲、扭转 间隔要适当，不得脱离滑道 电缆与开关的连接不得有松动或脱落 两端固定不得有松动 | Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ |
| 滑线 | 挠度 清洁状况 支承状态 | 滑线要张紧，不得有明显的下挠度 滑线上下不得有严重的锈蚀及污物 支承装置要牢固可靠，不得有破损 | Ⅱ Ⅱ Ⅱ |
| 集电器 | 与电缆的连接 滑轮的回转 滑轮的磨损 集电器的绝缘 弹簧的变形 | 连接螺栓不应有松动或脱落 集电滑轮回转要平滑，否则应供油 集电滑轮槽和油孔不得有明显的磨损 绝缘体的固定不得有松动，要安全可靠 不得因锈蚀和疲劳而失去弹力 | Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅲ |
| 检 查 项 目 |  | 考 核 标 准 及 说 明 | 等 级 |
| 制动器 | 锥形制动环或盘式制动片的磨损 运行机构平面制动环 制动环（片） | 锥形制动环磨损量不得使轴向移动量超过3-5mm（正常时为1.5mm），圆盘制动片磨损量不得超过原厚度的50% 磨损量不得超过原厚度的50% 不得有裂纹 | Ⅱ Ⅲ |
| 钢丝绳 | 断丝 磨损 外伤 松散与腐蚀 绳端的固定 与均衡滑轮接触处 润滑油 | 1个捻距内钢丝绳断丝数量不得超过钢丝总数的10% 磨损后的直径减小量不得超过公称直径的7% 不得有扭结及电焊灼伤 不得有明显的松散、麻芯脱出及腐蚀 无异常 无异常 钢丝绳外表应保持一定的涂油量 | Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ |
| 吊钩 | 磨损 裂纹 开口变形 | 感观检查与量具检测，不得有异常磨损 感观或放大镜检查，不应存在裂纹 不得有异常的明显变形 | Ⅰ Ⅰ Ⅰ |
| 吊钩滑轮组 | 止推轴承 吊钩螺母 吊钩滑轮 滑轮槽 轴承的磨损 滑轮外壳、挡轴板、挡圈、销 | 必须能平顺地回转 锁紧必须安全可靠 不得有损伤 不得有明显的磨损 轴承与轴之间不得有间隙 滑轮外壳不得有明显的损伤；挡轴板、挡圈、锁不得有松动与脱落 | Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ |
| 均衡滑轮 | 回转状态 外观 | 回转要平顺 不得有损伤 | Ⅲ Ⅲ |
| 运行小车 | 墙板连接螺栓 车轮踏面轮缘 | 不得有松动 不得有明显磨损、剥落与缺蚀 | Ⅲ Ⅲ |
| 供油 | 开式、闭式齿轮 | 开式齿轮要定期涂润滑脂，闭式齿轮要定期加油 | Ⅱ |

3、年检

电动葫芦的年检项目、考核标准及说明列于下表。应该每年进行1次全面的检查，对于安全管理和技术状况良好的单梁起重机，经报请安全管理部门同意，可以每两年检查1次。年检按年检表（下表）中各项目进行，不符合考核标准的，应修复或提出报废处理。年检是否进行负荷试验，也可以由使用单位根据需要来确定。

| 检 查 项 目 |  |  | 考 核 标 准 及 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行轨道 | 工字型钢轨的运行踏面 工字型钢轨连接固定 工字型钢轨安装及误差 工字型钢轨的磨损 |  | 不得有大量灰尘，附着油污，以防车轮打滑而加剧车轮和齿轮的磨损。 连接螺栓不应有松动、脱落、焊接或接头、轨道本体不得出现龟裂。 工字钢倾斜度≤1‰，接头处钢轨高低偏差、两钢轨中心线偏差均≤0.5-1mm。 翼缘踏面磨损量≤10%原尺寸；宽度磨损量≤5%原尺寸。 |
| 检 查 项 目 |  |  | 考 核 标 准 及 说 明 |
| 齿 轮 |  | 起升减速器齿轮的磨损 运行减速器齿轮的磨损 齿轮的啮合面 | 第一级齿轮磨损量＜10%原齿厚，其它齿轮均＜20%原齿厚；淬火齿轮齿面剥落面积＜50% 第一级齿轮磨损量＜15%原齿厚，其它齿轮均＜25%原齿厚；开式齿轮则为＜40%原齿厚 不得有裂纹及异常磨损 |
| 轴、轴承及油封 |  | 齿轮轴的磨损 其它轴的磨损 滚动轴承及油封 | 磨损量不得超过原轴径的1% 磨损量不得超过原轴径的2% 滚动轴承不得有破损或有害的裂纹；油封与轴配合表面不得有裂纹 |
| 车 轮 |  | 踏面直径及圆度 踏面磨损 轮缘厚度磨损 外表面 | 测量车轮踏面直径，误差＜1%公称直径；踏面圆度误差≤0.8mm 按踏面直径测量，磨损量＜5%原尺寸 其磨损量＜40%原厚度，轨道与轮缘侧向总间隙应＜1/2车轮踏面宽度 不得有裂纹 |
| 制 动 器 |  | 制动环的磨损 制动轮 制动机构 | 摩擦片磨损量＜50%原厚度 不得有龟裂和异常变形 不得有故障 |
| 吊 钩 |  | 危险断面的磨损 开口度及扭转变形 外表及螺纹 | 磨损量＜10%原尺寸 开口度＜15%原尺寸，超过极限尺寸，不得修复使用；扭转变形＜10° 吊钩外表面不得出现龟裂；螺纹部分不得有异常的磨损、拔牙 |
| 滑 轮 |  | 轮槽的磨损 轮缘 | 槽底磨损量＜30%钢丝绳直径，槽壁厚磨损量＜30%原尺寸；但均不得超过3mm； 轮缘不得破损及有裂纹 |
| 钢丝绳 |  | 外伤、磨损、断丝、变形腐蚀 | 按月检标准重复考核检查 绳端的腐蚀在年检中应作为重点检查项目，不得有较严重腐蚀 |
| 键、花键 |  | 变形 磨损 | 键与键槽连接不得有松动及变形 键、键槽、花键不得有异常磨损 |
| 卷筒 |  | 磨损 | 卷筒壁厚磨损量＜15%原壁厚 |
| 集电器 |  | 滑轮及导线接触处 滑轮孔与轴的间隙 | 滑轮槽底磨损量＜20%槽底轮径原尺寸 ＜20%原轴径尺寸 |
| 开关触点及机构 |  |  | 触点磨损＜50%原尺寸，机构动作不得有故障 |
| 电线电缆及吊具 |  |  | 不得有外伤、老化、断线、严重污损及其它异常；电缆吊具的移动要平滑 |
| 绝 缘 |  |  | 回路绝缘电阻≥0.5MΩ |

七）桥式起重机常见故障及排除方法

桥式起重机在使用过程中，机械零件、部件、电气控制和液压系统的元器件，不可避免地遵循磨损规律出现有形磨损，并引发故障。导致同一故障的原因可能不是一一对应的关系。因此要对故障进行认真分析，准确地查找真正的故障原因，并且采取相应的消除故障的方法来排除之，从而恢复故障点的技术性能。桥式起重机的零件、部件、电气设备和金属结构常见故障及排除方法分别列于表1、表2、表3、表4、表5中。

表1桥式起重机故障及排除（零件部件）

| 零件名称 | 故障及损坏情况 | 原因与后果 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锻造吊钩 | 1.吊钩表面出现疲劳性裂纹 2.开口及危险断面磨损 3.开口部位和弯曲部位发生塑性变形 | 1.超载、超期使用、材料缺陷 2.严重时削弱强度，易断钩、造成事故 3.长期过载，疲劳所致 | 1.发现裂纹，更换 2.磨损量超过危险断面10%，更换 3.立即更换 |
| 叠片式吊钩 （板钩） | 1.吊钩变形 2.表面有疲劳裂纹 3.销轴磨损量超过公称直径的3%～5% 4.耳环由裂纹或毛刺 5.耳环衬套磨损量达原厚的50% | 1.长期过载，容易折钩 2.超期、超载、吊钩损坏 3.吊钩脱落 4.耳环断裂 5.受力情况不良 | 1.换新 2.更换 3.更换 4.更换 5.更换 |
| 钢 丝 绳 | 断丝、断股、打结、磨损 | 导致突然断绳 | 断股、打结停止使用，断丝，按标准更换，磨损，按标准更换 |
| 滑 轮 | 1.滑轮绳槽磨损不匀 2.滑轮心轴磨损量达公称直径的3%～5% 3.滑轮转不动 4.滑轮倾斜、松动 5.滑轮裂纹或轮缘断裂 | 1.材料不均匀、安装不合要求，绳和轮接触不良 2.心轴损坏 3.心轴和钢丝绳磨损加剧 4.轴上定位件松动，或钢丝绳跳槽 5.滑轮损坏 | 1.轮槽壁磨损量达原厚的1/10，径向磨损量达绳径的1/4时应更换 2.更换 3.加强润滑，检修 4.轴上定位件松动，或钢丝绳跳槽进行检修 5.更换 |
| 卷 筒 | 1.卷筒疲劳裂纹 2.卷筒轴、键磨损 3.卷筒绳跳槽磨损和绳跳槽，磨损量达原壁厚15%～20% | 1.卷筒破裂 2.轴被剪断，导致重物坠落 3.卷筒强度削弱，容易断裂；钢丝绳缠绕混乱 | 1.更换卷筒 2.停止使用，立即对轴键等检修 3.更换卷筒 |
| 齿 轮 | 1.齿轮轮齿折断 2.齿轮磨损达原齿厚15%～25% 3.齿轮裂纹 4.因“键滚”使齿轮键槽损坏 5.齿面剥落面占全部工作面积30%，及剥落深度达齿厚的10%；渗碳齿轮渗碳层磨损80%深度 | 1.工作时产生冲击与振动，继续使用损坏传动机构 2.运转中有振动和异常声响，是超期使用，安装不正确所致 3.齿轮损坏 4.使吊重坠落 5.超期使用，热处理质量问题 | 1.更换新齿轮 2.更换新齿轮 3.对起升机构应作更换，对运行机构等作修补 4.对起升机构应作更换，对运行机构可新加工键槽修复 5.更换。圆周速度＞8m/s的减速器的高速级齿轮磨损时应成对更换 |
| 轴 | 1.裂纹 2.轴弯曲超过0.5mm/m 3.键槽损坏 | 1.材质差，热处理不当，导致损坏轴 2.导致轴颈磨损，影响转动，产生振动 3.不能传递扭矩 | 1.更换 2.更换或校正 3.起升机构应作更换，运行机构等可修复使用 |
| 车 轮 | 1.踏面和轮辐轮盘有疲劳裂纹 2.主动车轮踏面磨损不均匀 3.踏面磨损达轮圈厚度15% 4.轮缘磨损达原厚度50% | 1.车轮损坏 2.导致车轮啃轨，车体倾斜和运行时产生振动 3.车轮损坏 4.由车体倾斜、车轮啃轨所致，容易脱轨 | 1.更换 2.成对更换 3.更换 4.更换 |
| 制 动 器 零 件 | 1.拉杆上有疲劳裂纹 2.弹簧上有疲劳裂纹 3.小轴、心轴磨损量达公称直径的3%～5% 4.制动轮磨损量达1～2㎜，或原轮缘厚度40%～50% 5.制动瓦摩擦片磨损达2㎜或者原厚度的50% | 1.制动器失灵 2.制动器失灵 3.抱不住闸 4.吊重下滑或溜车 5.制动器失灵 | 1.更换 2.更换 3.更换 4.重新车削，热处理，车削后保证大于原厚50%以上。起升机构中制动轮磨损量达40%应作报废 5.更换摩擦片 |
| 联 轴 器 | 1.联轴器半体内有裂纹 2.联接螺栓及销轴孔磨损 3.齿形联轴器轮齿磨损或折断 4.键槽压溃与变形 5.销轴、柱销、橡皮圈等磨损 | 1.联轴器损坏 2.起制动时产生冲击与振动、螺栓剪断、起升机构中则易发生吊重坠落 3.缺少润滑、工作繁重、打反车所致。联轴器损坏 4.脱键、不能传递扭矩 5.起制动时产生强烈的冲击与振动 | 1.更换 2.对起升机构应更换新件，对运行等机构补焊后扩孔 3.对起升机构，轮齿磨损达原厚15%即应更换了。对运行机构，轮齿磨损量达原齿厚30%时更换 4.对起升机构应更换，对其他机构修复使用 5.更换已磨损件 |

表2 桥式起重机故障及排除（部件部分）

| 故障名称 |  | 故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滚 动 轴 承 | 1.温度过高 2.异常声响（继续哑音） 3.金属研磨声响 4.锉齿声或冲击声 | 1.润滑油污垢、完全缺油或油过多 2.轴承污脏 3.缺油 4.保持架、滚动体损坏 | 1.清除污垢、更换轴承、检查润滑油数量 2.清除污脏 3.加油 4.更换轴承 |
| 制 动 器 | 1.不能闸住制动轮（重物下滑） | （1）杠杆的铰链被卡住 （2）制动轮和摩擦片上有油污（3）电磁铁铁芯没有足够的行程 （4）制动轮或摩擦片有严重磨损 （5）主弹簧松动和损坏 （6）锁紧螺母松动、拉杆松动 （7）液压推行制动器叶轮旋转不灵 | （1）清除卡住故障 （2）清洗油污 （3）调整制动器 （4）更换摩擦片 （5）更换摩擦片 （6）紧固锁紧螺母 （7）检修推动机机构和电气部分 |
|  | 2.制动器不松闸 | （1）电磁铁线圈烧坏 （2）通往电磁铁导线断开 （3）摩擦片粘连在制动轮上 （4）活动铰被卡住 （5）主弹簧力过大或配重太大 （6）制动器顶杆弯曲，推不动电磁铁（在液压推杆制动器上） （7）油液使用不当 （8）叶轮卡住 （9）电压低于额定电压85%，电磁铁吸合力不足 | （1）更换 （2）接好线 （3）用煤油清洗 （4）消除卡住现象、润滑 （5）调整主弹簧力 （6）顶杆调直或更换顶杆 （7）按工作环境温度更换油液 （8）调整推杆机构和检查电气部分 （9）查明电压降低原因，排除故障 |
|  | 3.制动器发热，摩擦片发出焦味并且磨损很快 | （1）闸瓦在松闸后，没有均匀的和制动轮完全脱开，因而产生摩擦 （2）两闸瓦与制动轮间隙不均匀，或者间隙过小 （3）短行程制动器辅助弹簧损坏或者弯曲 （4）制动轮工作表面粗燥 | （1）调整间隙 （2）调整间隙 （3）更换或修理辅助弹簧 （4）按要求车削制动轮表面 |
|  | 4.制动器容易离开调整位置，制动力矩不够稳定 | （1）调节螺母和背螺母没有拧紧 （2）螺纹损坏 | （1）拧紧螺母 （2）更换 |
|  | 5.电磁铁发热或有响声 | （1）主弹簧力过大 （2）杠杆系统被卡住 （3）衔铁与铁芯贴合位置不正确 | （1）调整至合适大小 （2）消除卡住原因、润滑 （3）刮平贴合面 |
| 减 速 器 | 1.有周期性齿轮颤振现象，从动轮特别明显 | 节距误差过大，齿侧间隙超差 | 修理、重新安装 |
|  | 2.剧烈的金属摩擦声，减速器振动，机壳叮当作响 | （1）传动齿轮侧隙过小、两个齿轮轴不平行、齿顶有尖锐的刃边 （2）齿轮工作面不平坦 | （1）、（2）修理、重新安装 |
|  | 3.齿轮啮合时，有不均匀的敲出声，机壳振动 | 齿面油缺陷、齿轮不是沿全齿面接触，而是在一角上接触 | 更换齿轮 |
|  | 4.壳体，特别是安装轴承处发热 | （1）轴承破碎 （2）轴颈卡住 （3）齿轮磨损 （4）缺少润滑油 | （1）、（2）更换轴承 |
|  | 5.剖分面漏油 | （1）密封失效 （2）箱体变形 （3）剖分面不平 （4）连接螺栓松动 | （1）更换密封件 （2）检修箱体剖分面，变形严重则更换 （3）剖分面铲平 （4）清理回油槽，紧固螺栓 |
|  | 6.减速器在底座上振动` | （1）地脚螺栓松动 （2）与各部件连接轴线不同心 （3）底座刚性差 | （1）调整地脚螺栓 （2）对线调整 （3）加固底座，增加刚性 |
|  | 7.减速器整体发热 | 润滑油过多 | 调整油量 |
| 滑 动 轴 承 | 过度发热 | （1）轴承偏斜或压得过紧 （2）间隙不当 （3）润滑剂不足 （4）润滑剂质量不合格 | （1）消除偏斜，合理紧固 （2）调整间隙 （3）加润滑油 （4）换合格的油剂 |
| 起 重 机 大 车 运 行机 构 | 桥架歪斜运行、啃轨 | （1）两主动车轮直径误差过大 （2）主动车轮不是全部和轨道接触 （3）主动轮轴线不正 （4）金属结构变形 （5）轨道安装质量差 （6）轨顶有油污或冰霜 | （1）测量、加工、更换出轮 （2）把满负荷小车开到大车落后的一端，如果大车走正，说明这端主动轮没和轨道全部接触，轮压小，可加大此端主动车轮直径 （3）检查和消除轴线偏斜现象 （4）矫正 （5）调整轨道，使轨道符合安装技术条件 （6）消除油污和冰霜 |
| 小 车 运 行 机构 | 1.打滑 | （1）轨顶有油污等 （2）轮压不均 （3）同一截面内两轨道标高差过大 （4）起制动过于猛烈 | （1）作清除 （2）调整压轮 （3）调整轨道至符合技术条件 （4）改善电动机启动方法，选用绕线式电动机 |
|  | 2.小车三条腿运行 | （1）车轮直径偏差过大 （2）安装不合理 （3）小车架变形 | （1）按图纸要求进行加工 （2）按技术条件重新调整安装 （3）车架矫正 |
|  | 3.起动时车身扭摆 | （1）小车轮压不均或主动车轮有一只悬空 （2）啃轨 | （1）调整小车三条腿现象 （2）解决啃轨 |
| 钢 丝 绳滑 轮系 统 | 1.钢丝绳迅速磨损或经常破坏 | （1）滑轮和卷筒直径太小 （2）卷筒上绳槽尺寸和绳径不相匹配，太小 （3）有赃物，缺润滑 （4）起升限位挡板安装不正确经常磨绳 （5）滑绳槽底或轮缘不光滑有缺陷 | （1）更换挠性更好的钢丝绳，或加大滑轮或卷筒直径 （2）更换起吊能力相等，但直径较细的钢丝绳，或更换滑轮及卷筒 （3）清除、润滑 （4）调整 |
|  | 2.个别滑轮不转动 | 轴承中缺油、有污垢和锈蚀 | 润滑、清洗 |
| 夹 轨 器 | 制动力矩小，夹不住轨道 | （1）活动铰铰卡住、润滑不良 （2）制动带磨损（钳口磨损）制动力矩显著减小 | （1）清洗、润滑 （2）更换磨损件 |

表3桥式起重机故障及排除（电气设备部分）

| 故障名称 |  | 故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交 流 电 动 机 | 1.整个电动机均匀过热 | （1）接电率（JC%）加大，引起过载 （2）在低电压下工作 （3）电动机选择不当 （4）检修后改变了起重机性能参数 | （1）降低起重机繁重程度或更换JC%相应的电动机 （2）电压低于10%额定电压、停止工作 （3）选择合适电动机 （4）维修，保持起重机设计参数 |
|  | 2.定子局部过热 | 定子硅钢片之间局部短路 | 消除引起短路的原因，用绝缘漆抹在修理的地方 |
|  | 3.定子绕组局部过热 | （1）ΔY接线错误 （2）某相绕组中的两处，与外壳短路 | （1）检查并排除接线错误 （2）修复某相绕组 |
|  | 4.转子温度升高，定子有大电流冲击，电动机在额定负荷时不能达到全速 | （1）绕组端头、中性点或并联绕组间接触不良 （2）绕组与滑环间接触不良 （3）电刷器械中有接触不良处 （4）转子电路中有接触不良处 | （1）检查焊接处，消除缺陷 （2）检查连接状况 （3）检查调整电刷器械 （4）检查松动与接触不良的情况并修理；检查电阻，断裂的更换 |
|  | 5.电动机在工作时振动 | （1）电动机轴和减速器轴部同心 （2）轴承损坏和磨损 （3）转子变形 | （1）重新对线安装 （2）更换轴承 （3）检修 |
| 交 流 电 动 机 | 6.电动机工作时发出不正常的声响 | （1）定子相位错移 （2）定子铁芯没压紧 （3）轴承磨损 （4）槽楔子膨胀 | （1）检查接线并改正 （2）检查定子并修理 （3）更换轴承 （4）锯掉膨胀出的楔子或更换 |
|  | 7.电动机在承受负荷后转速变慢 | （1）转子端部连接处短路 （2）转子绕组有两处接地 | （1）检查并消除短路现象 （2）检查每匝线圈，修路破损，消除短路 |
|  | 8.电动机运行时定子与转子摩擦 | （1）轴承磨损，轴承端盖不正，定子或转子铁芯变形 （2）定子绕组的线圈连接不正确，使磁通不平衡 | （1）理换失效轴承；检修端盖的位置；清除定子或转子铁芯上的飞刺 （2）检查并使线圈接线正确，测定每相中的电流应相等 |
|  | 9.电动机工作时电刷上冒火花或滑环被烧焦 | （1）电刷研磨不好 （2）电刷在刷握中太松 （3）电刷及滑环污脏 （4）滑环不平，造成电刷跳动 （5）电刷压力不足 （6）电刷牌号不对 （7）电刷间电流分布不均匀 | （1）磨好电刷 （2）调整电刷或研磨合适 （3）用酒精将滑环擦干净 （4）车削和磨光滑环 （5）调整电刷压力（18～20kPa） （6）更换 （7）检查刷架馈电线及电刷，并矫正 |
|  | 10.滑环开路 | 滑环与电刷器械脏污 | 清污除垢 |
| 交 流 电 磁 铁 | 1.线圈过热 | （1）电磁铁吸力过载 （2）磁流通路的固定部分与活动部分之间存在着间隙 （3）线圈电压与电网电压不相符合 | （1）调整弹簧拉力 （2）消除间歇 （3）更换线圈，或改变接法 |
|  | 2.工作时声响较大 | （1）电磁铁过载 （2）磁流通路的工作表面上有污垢 （3）磁力系统偏斜 | （1）调整弹簧 （2）消除污垢 （3）调整制动器机械部分，消除偏斜 |
|  | 3.不能克服弹簧作用力 | （1）电磁铁过载 （2）主弹簧力过大 （3）电网中电压低 | （1）（2）调整制动器主弹簧力 （3）暂停工作 |
| 交 流接触器和继电器 | 1.线圈发热 | （1）线圈过载 （2）磁流通路的活动接触不到固定部分 | （1）减小活动触头对固定触头的压力 （2）消除偏斜、卡塞、污垢、或更换线圈 |
|  | 2.接触器嗡嗡声增高 | （1）线圈过载 （2）磁流通路表面上有污脏 （3）磁力通路自动调整系统中卡塞现象 | （1）减小触小压力 （2）消除污脏 （3）消除卡塞 |
|  | 3.触头发热或烧毁（损） | （1）触头压力不足 （2）触头脏污 | （1）调整压力 （2）排除或更换 |
|  | 4.主接触器不能接通 | （1）闸刀开关没合上，紧急开关没合上 （2）仓口开关没合上 （3）控制器手柄没放回零位 （4）控制电路熔断器烧断 （5）线路无电 | （1）（2）闭合开关 （3）手柄回零 （4）检查或者更换熔断器 （5）检查线路有无电压 |
|  | 起重机运行中经常掉闸 | （1）触头压力不足 （2）触头燃烧 （3）触头脏污 （4）超负载运行，造成电流过大 （5）滑触线平行，集电器和滑线接触不良 | （1）调整触头压力 （2）更换触头或者打磨修理 （3）清洗 （4）减少负荷 （5）修整轨道或地沟滑触线 |
| 液 压 电 磁 铁 | 1.通电后推杆不动作 | （1）推杆卡住 （2）网络电压低于额定电压的85% （3）延时继电器（ZLO硅整流器上）延时过短 （4）整流装置不动作 （5）整流装置损坏 （6）时间继电器常开触头不动作 （7）无油或严重漏油 | （1）消除卡塞 （2）提高电压 （3）调整延时继电器，t延≈0.5s （4）修复或更换 （5）修复或更换 （6）检修触头 （7）修理密封装置，补油 |
|  | 2.推杆行程小 | （1）油量不足 （2）活塞与轴承间有气体 | （1）补充油量 （2）排放气体 |
|  | 3.电磁铁工作后，行程逐渐减小 | （1）油缸漏油 （2）齿形阀片及动铁芯阀片密封不严 （3）密封圈严重损坏 | （1）更换油缸 （2）清除阀片上的机械杂质 （3）更换密封圈 |
|  | 4.起动时间过长 | （1）电压过低 （2）运动部分卡住 （3）制动器制动力矩过大 | （1）提高电压 （2）排除卡住故障 （3）调整制动力矩至额定值 |
|  | 5.制动时间过长 | （1）时间继电器触头打不开 （2）运动部分卡住 （3）油路堵塞 （4）机械部分故障 | （1）检修触头 （2）排除卡塞 （3）疏通油路 （4）消除机械故障 |

表4   桥式起重机故障及排除办法（控制及线路部分）

| 故障名称 | 故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 1.保护箱的刀开关闭合时，控制回路的熔断器烧毁 | 控制回路中的该相接地 | 用兆欧表检查该相接地部位，予以排除 |
| 2.某机构控制器转动后，过电流继电器工作 | （1）保护该电机的过电流继电器的整定值不符合要求 （2）该机构的机械传动部分某环节卡住而造成电动机过载 | (1)按下式调整继电器的整定值I 整定=（2.25～2.5）额 |
| 3.主接触器接通系合后，引入线的熔断器烧毁 | 该相接地 | 排除接地现象 |
| 4.控制器合上后电机不转 | （1）一相断电，电动机发出响声 （2）转子电路断线 （3）线路无电压 （4）控制器内触头没真正接触 （5）集电刷发生故障 （6）制动器故障，不能松动 | （1）找出损坏处，接好线 （2）找出损坏处，接好线 （3）找出损坏处，接好线 （4）检修控制器 （5）检修控制器 （6）检修制动器 |
| 5.控制器合上后电动机仅能单向转动 | （1）控制器反向触头接触不好或控制转动机构有故障 （2）配电线路发生故障 （3）工作机构运动到极点，压开了限位开关 （4）限位开关发生了故障 | （1）检修控制器调整触头 （2）用短接法找出故障并消除 （3）只能单方向运转 （4）检查限位开关，消除故障 |
| 6.终点限位开关动作后，主接触器不释放 | （1）终点开关电路中发生断路 （2）接至控制器的导线错乱 | （1）检修，消除断路 （2）纠正配线错误 |
| 7.控制器工作开关后，主接触器不释放 | （1）定位机械发生故障 （2）触头撑住于弧形室内 | （1）消除故障 （2）调整触头位置 |
| 8.运行中控制器拌不动 | （1）定位机械发生故障 （2）触头烧灼粘接 | （1）调整压力 （2）清洗触头 |
| 9.发电机不激磁 | （1）激磁回路断线 （2）发电机转向相反 | （1）检查激磁回路 （2）调换驱动电路转子两相接线 |
| 10.电源切断后（控制回路分断）保护箱接触器不掉闸 | （1）控制回路中有接地线断路之处 （2）接触器触头焊住，对主回路继续供电 | （1）检查出接地或短路，排除故障 （2）锉削烧焦的触头，使接触良好 |

表5   桥式起重机故障排除（金属结构部分）

| 故障名称 | 故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 1.主梁腹板或盖板发生疲劳裂纹 | 长期超载使用 | 裂纹不大于0.1mm的，可用砂轮将其磨平，对于较大的裂纹，可在裂纹两端钻大于φ8mm的小孔，然后沿裂纹两端开60○的坡口，进行焊补。重要受力构件部位应用加强板补焊，以保证其强度 |
| 2.主梁各拼接焊缝或桁架节点焊缝脱焊 | （1）原焊接质量差，有焊接缺陷 （2）长期超载使用 （3）焊接工艺不当，产生过大的焊接残余应力 | （1）用优质焊条补焊 （2）严禁超载使用 （3）采用合理的焊接工艺 |
| 3.主梁腹板有波浪变形 | （1）焊接工艺部当，产生了焊接内应力 （2）超负荷使用，使腹板局部失稳 | （1）采取火焰矫正，消除变形，捶击消去内应力 （2）严禁超负荷使用 |
| 4.主梁旁弯变形 | （1）制造时焊接工艺不当，焊接内应力与工作应力迭加所致 （2）运输和存放不当 | （1）用火焰矫正法，在主梁的凸起侧加热，并适当配用顶具和拉具 |
| 5.主梁下沉变形 | （1）主梁结构应力 （2）腹板波浪变形 （3）超载使用 （4）热效应的影响 （5）存放、运输不当及其他 | （1）采用火焰矫正法，并沿主梁下盖板用槽钢加固 （2）采用预应力法矫正，加固方法则是预应力拉杆 |